Додаток

до рішення Городоцької

сільської ради від 14.07.2021 № 591

(у редакції рішення сільської ради

29 червня 2023 року № 1274

**Зміни до Програми інформатизації Городоцької сільської ради на 2021-2023 роки**

1. Розділ 2. «II. Завдання на 2021-2023 роки» Програми викласти у такій редакції:

**«ІІ. Завдання на 2021-2023 роки:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання (роботи)** | **Відповідальні виконавці завдання (робіт)** | **Строки виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. гривень** | | | | | **Очікувані результати** |
| **Джерела фінансування** | **2021** | **2022** | **2023** | **Усього** |
| **Розділ 1. Організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми** | | | | | | | | |
| 1.1. Організаційне та методичне забезпечення Програми, координація робіт з інформатизації сільської ради та її виконавчих органів | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | Підвищення ефективності використання коштів сільського бюджету на заходи з упровадження інформаційних технологій |
| 1.2. Організація оцінки стану інформатизації сільської ради та її виконавчих органів | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів сільської ради та її виконавчих органів, оцінка стану цифрового розвитку галузі освіти, культури, охорони здоров’я тощо |
| 1.3. Сприяння впровадженню онлайн-інструментів для освітніх процесів у загальноосвітніх навчальних закладах сільської ради | Виконавчий комітет сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **1** | **1** | **1** | **3** | Сприяння проведенню навчання ІТ адміністраторів шкіл роботі з системою. Сприяння створенню навчальної програми для викладачів та проведення навчання для всіх вчителів шкіл області. Збір інформації про стан інформатизації закладів громади |
| **Розділ 2. Розвиток інформаційної інфраструктури територіальної громади** | | | | | | | | |
| 2.1. Оснащення (придбання, монтаж, налаштування тощо) аудіовізуальним, презентаційним та інженерним обладнанням приміщень для проведення заходів | Виконавчий комітет сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **10** | **20** | **20** | **50** | Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування онлайн-трансляцій нарад, сесій, комісій |
| 2.2. Придбання/ оновлення засобів, обладнання інформатизації, обробки даних | Виконавчий комітет сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **150** | **100** | **200** | **450** | Придбання сучасних автоматизованих систем одержання, оброблення, та зберігання інформації сільської ради |
| 2.3. Придбання ліцензійного програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення | Виконавчий комітет сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **30** | **60** | **400** | **490** | Придбання програмного забезпечення згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права». Дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, впровадження ліцензійного програмного забезпечення в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування |
| 2.4. Розвиток широкосмугового доступу до мережі інтернет у віддалених населених пунктах громади | Виконавчий комітет сільської ради | 2021-2023 роки | Державний  бюджет | в межах наявного фінансового ресурсу | | | | Забезпечення гарантованого підключення до широкосмугового інтернет-доступу віддалених населених пунктів громади |
| 2.7. Підтримка безперебійного функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем громади | Виконавчий комітет сільської ради,відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **2** | **4** | **50** | **56** | Підвищення надійності та безперервної роботи існуючих інформаційних систем громади |
| **Розділ 3. Створення інфраструктури відкритих даних громади** | | | | | | | | |
| 3.1. Забезпечення функціонування офіційного вебсайту сільської ради та її виконавчих органів їх модернізація та технічна підтримка | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **1** | **3** | **16** | **20** | Підвищення зручності користування та покращення доступу до інформації на вебсайті сільської ради та її виконавчих органів. Забезпечення їх безперебійної роботи та технічна підтримка |
| **Розділ 4. Цифрові можливості** | | | | | | | | |
| 4.1. Запровадження е-послуг в рамках власних повноважень сільської ради | Виконавчий комітет сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **1** | **1** | **1** | **3** | Проведення реінжинірингу послуг та переведення їх у електронний вигляд, в рамках власних повноважень органів місцевого самоврядування |
| 4.2. Запровадження та розвиток проєктів е-демократії, сприяння реалізації інформаційної кампанії щодо переваг використання інструментів е-демократії | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | Залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень громади шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Популяризація інструментів електронної демократії серед громадян |
| 4.3. Сприяння запровадженню систем електронної освіти у закладах загальної середньої освіти: ведення шкільних електронних журналів та щоденників | Виконавчий комітет сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | Підвищення якості впровадження електронних систем в освітньому процесі. Створення комфортних умов навчання та роботи на основі постійної взаємодії всіх учасників освітнього процесу(учнів, учителів, батьків) з використанням сучасних інформаційних електронних систем |
| **Розділ 5. Розвиток технологій е-урядування в Городоцькій сільській раді** | | | | | | | | |
| 5.1 Впровадження систем е-документообігу в сільській раді та її виконавчих органах | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **2** | **5** | **5** | **12** | Забезпечення електронного документообігу в сільській раді та її виконавчих органах. Забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» у сільській раді та її виконавчих органах. Автоматизація (цифровізація) адміністративних процесів у сільській раді та її виконавчих органах |
| 5.2. Підключення до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | Підключення до СЕВ ОВВ сільської ради. |
| 5.3. Упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у сільській раді та її виконавчих органах | Виконавчий комітет сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **1** | **1** | **1** | **3** | Забезпечення розвитку сучасних електронних сервісів та систем у сільській раді та її виконавчих органах Впровадження електронних сервісів для громадян у сфері освіти, охорони здоров’я, культури тощо |
| 5.4. Підтримка та співфінансування спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами) | Виконавчий комітет сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **0** | **1** | **1** | **2** | Створення умов для залучення коштів державних та міжнародних організацій для реалізації заходів інформатизації територіальної громади |
| **Розділ 6. Організація технічного захисту інформації** | | | | | | | | |
| 6.1. Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах сільської ради | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2021-2023 роки | місцевий бюджет | **2** | **4** | **5** | **16** | Забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці. Обстеження об’єктів інформаційної діяльності, створення комплексних систем захисту в автоматизованих системах, організація доступу до мережі Інтернет через захищені вузли Інтернет доступу |
| **Всього за програмою:** | | **-** | **-** | **200** | **200** | **700** | **1100,0** |  |

».

2. Паспорт Програми викласти у такій редакції:

**«ПАСПОРТ**

Програма інформатизації Городоцької сільської ради на 2021-2023 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регіон | Городоцька сільська рада Рівненського району Рівненської області |
| 2. | Ініціатор розроблення програми | Городоцька сільська рада |
| 3. | Розробник Програми | Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради |
| 4. | Керівник Програми: | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради Сайко Сергій Леонтійович, вул. Шевченка 4 с. Городок 35331,  тел. (0362) 61-86-87 |
| 5. | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Городоцької сільської ради |
| 6. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Городоцької сільської ради, виконавчі органи сільської ради |
| 7. | Термін реалізації програми | 2021-2023 роки |
| 8. | Кількість завдань (робіт) | 17 |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | 1100,0 млн. грн.. |

»

Секретар сільської ради Людмила СПІВАК