Додаток до Програми

**ІІ. Перелік завдань і заходів Програми інформатизації Городоцької сільської ради на 2024-2026 роки**

| **Завдання (роботи)** | **Відповідальні виконавці завдання (робіт)** | **Строки виконання** | **Орієнтовні обсяги фінансування за роками, тис. гривень** | **Очікувані результати** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **2024** | **2025** | **2026** | **Усього** |
| **Розділ 1. Організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми** |
| 1.1. Організаційне та методичне забезпечення Програми, координація робіт з інформатизації сільської ради та її виконавчих органів | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Підвищення ефективності використання коштів сільського бюджету на заходи з упровадження інформаційних технологій |
| 1.2. Організація оцінки стану інформатизації сільської ради та її виконавчих органів | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів сільської ради та її виконавчих органів, оцінка стану цифрового розвитку галузі освіти, культури, охорони здоров’я тощо |
| 1.3. Сприяння впровадженню онлайн-інструментів для освітніх процесів у загальноосвітніх навчальних закладах сільської ради | Виконавчий комітет сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 50 | 50 | 50 | 150 | Сприяння проведенню навчання ІТ адміністраторів шкіл роботі з системою. Сприяння створенню навчальної програми для викладачів та проведення навчання для всіх вчителів шкіл області. Збір інформації про стан інформатизації закладів громади |
| **Розділ 2. Розвиток інформаційної інфраструктури територіальної громади** |
| 2.1. Оснащення (придбання, монтаж, налаштування тощо) аудіовізуальним, презентаційним та інженерним обладнанням приміщень для проведення заходів | Виконавчий комітет сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 80 | 80 | 80 | 240 | Забезпечення необхідного рівня надійності функціонування онлайн-трансляцій нарад, сесій, комісій |
| 2.2. Придбання/ оновлення засобів, обладнання інформатизації, обробки даних | Виконавчий комітет сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 200 | 200 | 200 | 600 | Придбання сучасних автоматизованих систем одержання, оброблення, та зберігання інформації сільської ради  |
| 2.3. Придбання ліцензійного програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення | Виконавчий комітет сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 200 | 200 | 200 | 600 | Придбання програмного забезпечення згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права». Дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, впровадження ліцензійного програмного забезпечення в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування |
| 2.4. Розвиток широкосмугового доступу до мережі Інтернет у віддалених населених пунктах громади | Виконавчий комітет сільської ради | 2024-2026 роки | Місцевий бюджетДержавнийБюджет | в межах наявного фінансового ресурсу | Забезпечення гарантованого підключення до широкосмугового інтернет-доступу віддалених населених пунктів громади |
| 2.7. Підтримка безперебійного функціонування серверної інфраструктури, телекомунікаційної мережі та існуючих інформаційних систем громади | Виконавчий комітет сільської ради,відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2024-2026 роки  | місцевий бюджет | 60 | 60 | 60 | 180 | Підвищення надійності та безперервної роботи існуючих інформаційних систем громади |
| **Розділ 3. Створення інфраструктури відкритих даних громади** |
| 3.1. Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту сільської ради та її виконавчих органів їх модернізація та технічна підтримка | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 10 | 10 | 10 | 30 | Підвищення зручності користування та покращення доступу до інформації на веб-сайті сільської ради та її виконавчих органів. Забезпечення їх безперебійної роботи та технічна підтримка |
| **Розділ 4. Цифрові можливості** |
| 4.1. Запровадження е-послуг в рамках власних повноважень сільської ради | Виконавчий комітет сільської ради | 2024-2026 роки  | місцевий бюджет | 20 | 20 | 20 | 60 | Проведення реінжинірингу послуг та переведення їх у електронний вигляд, в рамках власних повноважень органів місцевого самоврядування |
| 4.2. Запровадження та розвиток проєктів е-демократії, сприяння реалізації інформаційної кампанії щодо переваг використання інструментів е-демократії  | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 20 | 20 | 20 | 60 | Залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень громади шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Популяризація інструментів електронної демократії серед громадян |
| 4.3. Сприяння запровадженню систем електронної освіти у закладах загальної середньої освіти: ведення шкільних електронних журналів та щоденників | Виконавчий комітет сільської ради, відділ освіти, культури, молоді та спорту сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 80 | 80 | 80 | 240 | Підвищення якості впровадження електронних систем в освітньому процесі. Створення комфортних умов навчання та роботи на основі постійної взаємодії всіх учасників освітнього процесу(учнів, учителів, батьків) з використанням сучасних інформаційних електронних систем |
| **Розділ 5. Розвиток технологій е-урядування в Городоцькій сільській раді** |
| 5.1 Впровадження систем е-документообігу в сільській раді та її виконавчих органах | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2024-2026 роки  | місцевий бюджет | 100 | 100 | 100 | 300 | Забезпечення електронного документообігу в сільській раді та її виконавчих органах. Забезпечення ефективного впровадження Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» у сільській раді та її виконавчих органах. Автоматизація (цифровізація) адміністративних процесів у сільській раді та її виконавчих органах |
| 5.2. Упровадження пілотних проєктів із реалізації електронних сервісів та систем у сільській раді та її виконавчих органах | Виконавчий комітет сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 20 | 20 | 20 | 60 | Забезпечення розвитку сучасних електронних сервісів та систем у сільській раді та її виконавчих органах Впровадження електронних сервісів для громадян у сфері освіти, охорони здоров’я, культури тощо |
| 5.3. Підтримка та співфінансування спільних проєктів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами) | Виконавчий комітет сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 30 | 30 | 30 | 90 | Створення умов для залучення коштів державних та міжнародних організацій для реалізації заходів інформатизації територіальної громади |
| **Розділ 6. Організація технічного захисту інформації** |
| 6.1. Забезпечення технічного захисту інформації в інформаційно- телекомунікаційних системах сільської ради | Виконавчий комітет сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради | 2024-2026 роки | місцевий бюджет | 50 | 50 | 50 | 150 | Забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій, дотримання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці. Обстеження об’єктів інформаційної діяльності, створення комплексних систем захисту в автоматизованих системах, організація доступу до мережі Інтернет через захищені вузли Інтернет доступу |
| **Всього за програмою:** | **-** | **-** | **950** | **950** | **950** | **2850,0** |  |

**ПАСПОРТ**

Програми інформатизації Городоцької сільської ради на 2024-2026 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регіон | Городоцька сільська рада Рівненського району Рівненської області  |
| 2. | Ініціатор розроблення програми | Городоцька сільська рада |
| 3. | Розробник Програми | Відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради |
| 4. | Керівник Програми: | Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів сільської ради Сайко Сергій Леонтійович, вул. Шевченка 4 с. Городок 35331, тел. (0362) 61-86-87 |
| 5. | Головний розпорядник коштів | Виконавчий комітет Городоцької сільської ради  |
| 6. | Відповідальні виконавці Програми | Виконавчий комітет Городоцької сільської ради, відділ організаційного забезпечення, документообігу, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та доступу до публічної інформації сільської ради |
| 7. | Термін реалізації програми | 2024-2026 роки  |
| 8. | Кількість завдань (робіт) | 16 |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | 2850,0млн грн |