ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету сільської ради

______________ № ______

План робіт з обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок

військових дій, спричинених збройною агресією російської федерації,

які розміщені на території Городоцької сільської ради

| № п/п | Вид обстеження (комісійне/ технічне) | Найменування об’єкта | Адреса розташування об’єкта | Інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, що є власниками або управителями пошкодженого об’єкта | Основні характеристики об’єктів |  | Орієнтовний обсяг і склад робіт | Черговість | Строк виконання робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Орієнтовна площа м.кв. | Поверховість |  |  |  |
| 1 | Технічне | Житловий будинок | вулиця Ясна, 15, село Городок Рівненського р-ну Рівненської обл. | Тхорук Юлія Олександрівна | Житловий будинок -159,0 | Двоповерховий житловий будинок | Необхідне обстеження основних конструктивних елементів. Пошкоджені зовнішні стіни, фасад, внутрішні стіни/перегородки, дах/покрівля, підлоги, заповнення віконних та дверних прорізів, інженерні мережі та обладнання | Друга черга | Лютий-березень 2026 року |